PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR

SEXTO SEMESTRE

AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALERTAS E INFORMES EN LA CENTRAL DE FACTURACIÓN DEL HOSPITAL PABLO TOBÓN

ELABORADO POR

LAURA DANIELA ESCOBAR RUIZ

LAURA VANESA URIBE FRANCO

DANIEL ALVAREZ MONCADA

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS / INGENIERÍA EN SOFTWARE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ÁREA INFORMÁTICA

MEDELLÍN

2025

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

| Fecha | Versión | Descripción de la actualización | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/02/2026 | I | Inicio de proyecto | Daniel Alvarez Laura Uribe |
| 25/02/2026 | II | Creación de requisitos funcionales y no funcionales | Daniel Alvarez Laura Escobar Laura Uribe |
| 26/02/2026 | III | Implementacion de metodologia scrum y asignación de roles | Daniel Alvarez Laura Escobar Laura Uribe |
| 03/03/2026 | IV |  | Daniel Alvarez Laura Escobar Laura Uribe |

TABLA DE CONTENIDO

1. Problema.	5

2. Descripción.	6

3. Pregunta.	7

4. Objetivos.	8

4.1. Objetivo general.	8

4.2. Objetivos específicos.	8

5. Requisitos.	9

5.1. Requisitos funcionales.	9

5.2. Requisitos no funcionales.	11

6. Marco teórico.	13

8. Metodología.	15

8.1. Roles en el equipo Scrum	15

8.2. Proceso de trabajo	15

8.3. Justificación de la metodología	15

8.4. Product Backlog	16

9. Arquitectura	17

9.1. Patrón de Arquitectura MVC	17

9.2. Estilo de Arquitectura de Microservicios	17

10. Fase De Despliegue	19

10.1. Preparación del Entorno de Producción	19

10.2. Activación del Sistema en Producción	21

11. Fase De Uso Del Sistema	22

11.1. Uso para Administradores del Hotel	22

11.1.1. Iniciar Sesión	22

11.2. Uso para Clientes (Huéspedes)	23

12. Fase De Mantenimiento	25

12.1. Mantenimiento Correctivo	25

12.2. Mantenimiento Preventivo	25

12.3. Mantenimiento Predictivo	26

12.4. Mantenimiento Adaptativo	26

13. Plan De Capacitación	27

13.1. Capacitación para Administradores (Personal del Hotel)	27

13.2. Capacitación para Usuarios Finales (Clientes)	27

13.3. Materiales de apoyo entregados	28

14. Referencias.	29

# 1. Problema.

Actualmente, la supervisión de facturas pendientes, vencidas o de alto valor depende de procesos manuales que pueden generar demoras, errores humanos y dificultades en el seguimiento oportuno de la información; la falta de automatización impacta negativamente en la eficiencia del área, aumentando el riesgo de omitir plazos importantes y afectando la capacidad de respuesta ante auditorías o requerimientos administrativos, por tanto, es necesario el desarrollo e implementación de un sistema automatizado que optimice la gestión de alertas y la generación de informes en la central de facturación. Con esta solución, se espera mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos y proporcionar información precisa y oportuna para la gestión financiera del hospital.

En la central de facturación del Hospital Pablo Tobón Uribe, la supervisión de facturas pendientes, vencidas o de alto valor se realiza mayormente mediante procesos manuales. Esto implica que el personal debe revisar continuamente bases de datos, documentos y registros administrativos para dar seguimiento a cada factura, lo que genera un alto consumo de tiempo y recursos.

Esta metodología presenta diversas problemáticas:

Retrasos en la gestión: La falta de alertas automatizadas ocasiona que algunas facturas no sean identificadas a tiempo, lo que puede generar demoras en su radicación o pago.

- Errores humanos: La dependencia de procesos manuales aumenta la probabilidad de omisiones, duplicaciones o inconsistencias en la información.

- Dificultad en el seguimiento: No contar con un sistema que centralice y clasifique las facturas según su estado complica la supervisión y control de las mismas.

- Impacto en la toma de decisiones: La ausencia de informes automatizados limita la capacidad de análisis en tiempo real, dificultando la planeación financiera y la respuesta ante auditorías o requerimientos administrativos.

Estos factores afectan la eficiencia operativa del área de facturación y pueden impactar directamente en la estabilidad financiera del hospital. Sin un control preciso de las facturas, el hospital corre el riesgo de incumplir plazos, generar costos adicionales o afectar su flujo de caja.

Por ello, es necesario desarrollar e implementar un sistema automatizado que optimice la gestión de alertas y la generación de informes. Esta solución permitirá mejorar la organización y el control de la facturación, reduciendo errores humanos, agilizando procesos y proporcionando información precisa y en tiempo real para la administración financiera del hospital.

# 2. Descripción.

La intención de nuestro grupo es plantear una propuesta de Software en el hotel Jireh, buscando mejorar la experiencia del usuario con un proceso más ágil y eficaz que le permitiría al mismo tiempo al hotel optimizar sus recursos. Se complementará el proceso que actualmente llevan los motores de reserva en esa función, creando así un ambiente digital seguro y confiable, donde los clientes podrán ver específicamente los puntos fuertes del hotel y su entorno, con un dinamismo de gestión adecuado para sus necesidades, al mismo tiempo que le brinde un óptimo servicio con comunicación directa. Además, que desarrollará una fidelización en el cliente y mejorará su percepción hacia el sitio de alojamiento.

La finalidad de esta propuesta es contribuir específicamente en la relación con el cliente, en crear una imagen propia del hotel como marca establecida y actualizada a los estándares actuales de mercadeo. Los motores de reserva conducirán al cliente finalmente al sitio web, donde tendremos un mayor control sobre nuestro producto y se logre una experiencia única en el usuario.

# 3. Pregunta.

¿Podría la implementación de un sistema web de clasificación de facturas, generación de alertas e informes para el hospital pablo tobón uribe mejorar la gestión de su área radicación?

# 4. Objetivos.

## 4.1. Objetivo general.

Implementar un sistema web para la clasificación de facturas, generación de alertas e informes generales en el hospital pablo Tobón Uribe

## 4.2. Objetivos específicos.

Analizar y levantar los requerimientos técnicos y funcionales de los procesos de facturación actuales en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con el fin de identificar las variables críticas para la clasificación de facturas y la generación de alertas.

Diseñar la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario (UX/UI) mediante el uso de React JS y Node JS, garantizando una plataforma intuitiva que facilite la lectura de archivos Excel y la visualización de indicadores financieros en tiempo real.

Desarrollar la automatización de notificaciones, alertas y reportes que gestione de forma autónoma los recordatorios de fechas de cierre y vencimientos de radicación, eliminando la dependencia de procesos manuales por parte del personal administrativo.

Evaluar el impacto operativo del sistema mediante la aplicación de pruebas de usuario y análisis de eficiencia, con el fin de reducir los tiempos de generación de reportes y mitigar las pérdidas económicas derivadas de facturas no radicadas.

# 5. Requisitos Generales.

- Gestión de usuarios

- Gestión de informes

- Gestión de alertas

## 5.1. Requisitos funcionales.

- Gestión de Usuarios

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF01 | Nombre: | RF01 – Autenticación de Usuario (Login) |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-01 |  |  |
| Responsable: | Daniel Álvarez |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña) registradas previamente en la base de datos Firebase. Solo los usuarios activos podrán acceder al sistema. Reglas: - El usuario debe existir en la base de datos. - El usuario debe estar en estado “activo”. - Las credenciales deben coincidir. - En caso de error, se mostrará un mensaje controlado. - Después de autenticarse correctamente, el sistema redirige según rol. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF02 | Nombre: | RF02 – Creación de Usuario |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios, asignándoles nombre, nombre de usuario, contraseña, id/cc, celular, correo, rol y estado inicial. Reglas: - Solo el Administrador puede crear usuarios. - No se permiten correos duplicados. - El usuario se crea en estado activo por defecto - Se debe registrar el rol asignado. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF03 | Nombre: | RF03 – Modificación de Usuario |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Media |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe permitir al Administrador modificar la información de un usuario existente, incluyendo su rol y estado. Reglas: - Solo el Administrador puede modificar. - No se puede eliminar físicamente el usuario. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF04 | Nombre: | RF04 – Inactivar Usuario |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe permitir cambiar el estado de un usuario a inactivo, impidiendo su acceso al sistema Reglas: - El usuario inactivo no puede iniciar sesión. - La información histórica del usuario debe conservarse. |  |  |  |  |  |  |  |

- Gestión de Informes

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF05 | Nombre: | RF05 – Generación Automática de Informe |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe generar automáticamente un informe consolidado el primer día hábil de cada mes, mostrando el total de facturación cerrada del mes anterior. Contenido del informe: - Total de facturación cerrada - Número de facturas procesadas - Estados finales Reglas: - El informe debe generarse automáticamente sin intervención manual. - La información debe provenir de los registros almacenados en Firebase. - El informe debe estar disponible para consulta y descarga. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF06 | Nombre: | RF06 – Consulta de Informes |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe permitir a los usuarios autorizados visualizar informes históricos generados. Reglas: - Solo roles autorizados pueden consultar. - No se permite modificar informes ya generados. - Debe mantenerse la integridad de los datos. |  |  |  |  |  |  |  |

- Gestión de Alertas

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF07 | Nombre: | RF07 – Notificación de Factura Devuelta |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe generar automáticamente una notificación interna cuando una factura cambie a estado “Devuelta”. Reglas: - La notificación debe mostrarse en el panel del usuario. - No se enviarán correos electrónicos. - La alerta debe permanecer visible hasta ser revisada. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | RF08 | Nombre: | RF08 – Notificación de Cierre Contable Próximo |  |  | Tipo: | Funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-02 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema debe generar notificaciones internas dentro de los tres (3) días previos al cierre contable de las entidades responsables de pago. Reglas: - Debe activarse automáticamente según la fecha configurada. - La notificación debe mostrarse al usuario correspondiente. |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2. Requisitos no funcionales.

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | NREQ-01 | Nombre: | Visualización clara y ordenada de las alertas activas, con colores diferenciados según prioridad. |  |  | Tipo: | No funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-13 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| Las alertas activas deberán ser visibles de manera clara y ordenada, utilizando colores diferenciados según su prioridad, para facilitar su gestión. Campos: Panel de alertas activas. Etiquetas de prioridad (alta, media, baja). Filtros para visualizar alertas por tipo y fecha. Criterios: Jerarquía visual: Alta prioridad: Rojo. Media prioridad: Amarillo. Baja prioridad: Verde o azul. Orden: Las alertas deben mostrarse ordenadas por fecha y nivel de prioridad. Accesibilidad: Deben ser visibles desde la pantalla principal. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | NREQ-02 | Nombre: | Registro de todas las alertas emitidas, permitiendo verificar cuales fueron atendidas y por quién. |  |  | Tipo: | No funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-19 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Media |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| El sistema registrará todas las alertas generadas, indicando cuáles han sido atendidas y por quién, para mejorar el control y seguimiento. Campos: Tabla de alertas registradas. Filtros por fecha, estado y usuario. Botón de exportación del registro. Criterios: Registro de alertas: Fecha de emisión. Usuario responsable. Estado de la alerta (pendiente, atendida, cerrada). Historial accesible: Debe poder consultarse desde el sistema en cualquier momento. Exportabilidad: Permitir la descarga del registro en formato Excel o PDF. |  |  |  |  |  |  |  |

| FO-ERS-Especificación del requisito de software |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: | NREQ-03 | Nombre: | Las notificaciones llegaran solamente a los encargados de la ERP |  |  | Tipo: | No funcional |
| Stakeholder: | Yesenia Rivera |  |  | Id. Necesidad: | NEC-21 |  |  |
| Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad: | Alta |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del requisito |  |  |  |  |  |  |  |
| Las notificaciones generadas por el aplicativo serán enviadas únicamente a los encargados del ERP correspondiente, para evitar saturación de información a otros usuarios. Campos: Configuración de destinatarios de notificaciones. Panel de notificaciones recibidas. Botón de ajuste de preferencias. Criterios: Segmentación: Solo los usuarios responsables del ERP recibirán las notificaciones. Configurabilidad: Se debe permitir modificar los destinatarios en caso de cambios en la organización. Formato de notificación: Notificaciones en el sistema. Envío de alertas por correo electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Marco teórico.

7. Marco de referencia.

El desarrollo del proyecto zentrix se fundamenta en un proceso estructurado que abarca las siguientes etapas:

- Análisis de requisitos: En esta fase se identificaron las necesidades del área de facturación hospitalaria y se definieron los requisitos  funcionales agrupados en tres bloques: gestión de usuarios, gestión de informes y gestión de alertas. Se establecieron prioridades, descripciones claras y criterios de aceptación, permitiendo delimitar el alcance del sistema.

- Diseño: Se definió una arquitectura cliente-servidor, separando frontend, backend y base de datos. En esta etapa se diseñaron los flujos de navegación, la estructura de roles y permisos, y la lógica general para la generación de alertas e informes. también se definió la organización de componentes en react y node.js

- Desarrollo (Frontend): El frontend se desarrolló con react, encargado de la interfaz gráfica del sistema. Incluye el login, panel de alertas, gestión de usuarios y visualización de informes. Se implementaron validaciones en el cliente y consumo de servicios mediante API REST.

- Desarrollo (Backend): El backend se desarrolló con Node.js y es responsable de la lógica de negocio, autenticación, control de acceso por roles y comunicación con la base de datos. También gestiona la generación de alertas y la consolidación de datos para los informes.

- Base de datos: Se utiliza Firebase como sistema de persistencia en la nube. Allí se almacenan usuarios, facturas, estados, alertas e informes. Esta tecnología permite escalabilidad, disponibilidad y fácil integración con el backend.

- Pruebas:  Se implementa un proceso de aseguramiento de calidad mediante casos de prueba definidos para cada requisito funcional. Las pruebas verifican el cumplimiento de criterios de aceptación y métricas de éxito antes de considerar una funcionalidad como finalizada.

- Despliegue:.  El sistema se publica en un entorno de producción, configurando la conexión segura con Firebase y validando el correcto funcionamiento general de la aplicación.

- Mantenimiento: Incluye corrección de errores, ajustes funcionales y mejoras evolutivas posteriores al despliegue, garantizando la continuidad y actualización del sistema.

# 8. Metodología.

Para el desarrollo del proyecto Zentrix se adoptó la metodología ágil Scrum, debido a que el sistema presenta una naturaleza evolutiva y requiere adaptación constante a cambios en los requisitos funcionales. Durante el proceso del proyecto se realizaron ajustes en el enfoque de los requerimientos, por lo que era necesario utilizar un marco de trabajo flexible que permitiera reorganizar prioridades sin afectar el avance general. Scrum facilita la entrega incremental de valor, permite dividir el proyecto en iteraciones cortas y controladas llamadas Sprints, y favorece la comunicación constante entre los integrantes del equipo.

Scrum fue seleccionado porque se adapta adecuadamente a equipos pequeños, como en este caso donde el equipo está conformado por tres integrantes. Además, promueve la colaboración activa, la retroalimentación continua y la validación progresiva del producto, lo cual es clave para garantizar que Zentrix cumpla con las necesidades reales del área de facturación hospitalaria. La metodología también permite integrar actividades de aseguramiento de calidad dentro de cada iteración, evitando que las pruebas se realicen únicamente al final del desarrollo.

El proyecto se organiza en Sprints con una duración estimada de dos semanas. En cada Sprint se realiza una planificación inicial (Sprint Planning), donde se seleccionan los ítems priorizados del Product Backlog que serán desarrollados. Durante el Sprint se llevan a cabo reuniones breves de seguimiento para verificar avances y detectar impedimentos. Al finalizar cada iteración se realiza una revisión del incremento funcional desarrollado y una retrospectiva para identificar oportunidades de mejora en el proceso de trabajo.

En cuanto a los roles definidos dentro de Scrum, el equipo se distribuye de la siguiente manera: Laura Vanesa Uribe Franco  asume el rol de Product Owner, encargado de definir y priorizar los requisitos del sistema, validar que el producto cumpla con las necesidades del área hospitalaria y asegurar el valor del producto. Daniel Alvarez Moncada asume el rol de Scrum Master, cuya responsabilidad es facilitar la aplicación correcta de la metodología, coordinar las ceremonias Scrum y eliminar obstáculos que puedan afectar el avance del equipo. Finalmente, los tres integrantes (Laura V. Uribe F., Daniel Alvarez M., Laura D. Escobar R.) el Development Team, siendo responsables del desarrollo técnico del sistema, incluyendo frontend en React, backend en Node.js, integración con Firebase, diseño de pruebas y documentación.

El Product Backlog de Zentrix está compuesto por los requisitos funcionales agrupados en tres grandes bloques: gestión de usuarios, gestión de informes y gestión de alertas. Dentro de gestión de usuarios se incluyen funcionalidades como autenticación mediante login, creación de usuarios, modificación de datos y cambio de estado a inactivo. En gestión de informes se contempla la generación automática del informe mensual y la consulta de informes históricos. En gestión de alertas se incluyen las notificaciones internas cuando una factura es devuelta y las alertas previas al cierre contable.

La priorización del Product Backlog se realiza con base en el impacto operativo dentro del área de facturación, asignando prioridad alta a aquellas funcionalidades que afectan directamente la operación crítica del hospital, como el login, la generación de informes y las alertas de cierre contable.

El Sprint Backlog se define al inicio de cada Sprint seleccionando los ítems del Product Backlog que serán desarrollados en la iteración. Por ejemplo, en el primer Sprint se contempla la implementación de la gestión de usuarios y el sistema de autenticación; en el segundo Sprint se desarrolla la gestión de alertas internas; y en el tercer Sprint se implementa la generación y consulta de informes. Cada Sprint produce un incremento funcional completamente probado e integrado.

Se establece como Definition of Done que una funcionalidad se considera finalizada cuando ha sido desarrollada, integrada con Firebase, validada mediante casos de prueba, cumple con sus criterios de aceptación y se encuentra debidamente documentada. De esta manera se garantiza que cada incremento entregado sea funcional, verificable y alineado con los objetivos del proyecto.

La aplicación de Scrum en Zentrix permite mantener un desarrollo estructurado pero flexible, asegurar la calidad mediante validaciones constantes y entregar progresivamente un sistema funcional que responda de manera efectiva a las necesidades del área de facturación hospitalaria.

## 8.1. Roles en el equipo Scrum

- Product Owner (Laura V. Uribe F.): Encargada de definir y priorizar los requisitos del sistema, validar que el producto cumpla con las necesidades del área hospitalaria y asegurar el valor del producto además de mantener actualizado el Product Backlog.

- Scrum Master (Daniel Alvarez M.): Su responsabilidad es facilitar la aplicación correcta de la metodología, coordinar las ceremonias Scrum y eliminar obstáculos que puedan afectar el avance del equipo.

- Desarrolladores (Laura V., Laura D. y Daniel): Responsables del desarrollo técnico del sistema, incluyendo frontend en React, backend en Node.js, integración con Firebase, diseño de pruebas y documentación.

## 8.2. Proceso de trabajo

- Planificación del Sprint: El equipo, guiado por el Scrum Master y el Product Owner, selecciona las tareas más prioritarias del Product Backlog para desarrollarlas en un período corto (entre 2 a 4 semanas).

- Ejecución del Sprint: Los desarrolladores implementan las funcionalidades planificadas, asegurando calidad y avances medibles. Se realizan reuniones diarias (Daily Scrum) para coordinar actividades y resolver bloqueos.

- Revisión del Sprint: Al finalizar cada Sprint, el equipo presenta el incremento del producto al Product Owner y a los interesados, mostrando las funcionalidades desarrolladas.

- Retrospectiva del Sprint: El equipo analiza lo que salió bien, lo que se puede mejorar y define acciones de mejora para el siguiente Sprint.

## 8.3. Justificación de la metodología

El uso de Scrum permitirá que el desarrollo del sistema sea flexible, interactivo y centrado en el usuario. Además, fomentará la colaboración del equipo, la entrega continua de resultados y la detección temprana de posibles errores, garantizando que el producto final se ajuste a las necesidades del hotel y de sus clientes.

## 8.4. Product Backlog

https://github.com/users/danielalvarezm527/projects/2

# 9. Arquitectura

## 9.1. Patrón de Arquitectura MVC

## 9.2. Estilo de Arquitectura de Microservicios

# 10. Fase De Despliegue

## 10.1. Preparación del Entorno de Producción

### 10.1.1. Backend (Spring Boot) – Google Cloud

### 10.1.2. Frontend (React)

### 10.1.3. Base de Datos (MySQL)

### 10.1.4. Pruebas previas al despliegue

## 10.2. Activación del Sistema en Producción

# 11. Fase De Uso Del Sistema

# 12. Fase De Mantenimiento

## 12.1. Mantenimiento Correctivo

## 12.2. Mantenimiento Preventivo

## 12.3. Mantenimiento Predictivo

## 12.4. Mantenimiento Adaptativo

# 13. Plan De Capacitación

La capacitación garantiza que el hotel pueda operar el sistema correctamente.

## 13.2. Capacitación para Usuarios Finales (Clientes)

## 13.3. Materiales de apoyo entregados

# 14. Referencias.